Հավելված

Նաիրի համայնքի ավագանու

մարտի 10-ի N 27 որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Չափիմիա-վորը** | **Ծրագրիքանա-կական** | **Ծրագրիարժեքը** | **2021թ** | **2021թ. փաստացի** | | **Ծրագրիֆինանսա-վորմանաղբյուրները** |
| **ծավալը** | **(հազ. դրամ)** |  | **Ծավալ** | **Գումար** |  |
|  | Եղվարդքաղաքիբազմաբնակարանշենքերիտանիքներիկապիտալվերանորոգում | քմ | 9620 | 231380,9 | 46277,0 |  | - |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում | քմ | 6000 | 337996,0 | 62067,0 | 641 | 16867,9 | համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրիճան. սղոց.ասֆ. խճ. | քմ |  |  |  | 27500 | 61058,1 | համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրի ճան. փոս. նորոգում | քմ | 7500 |  |  | 6201 | 31685,4 | համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիարտաքինլուսավորություն | կմ | 5,7 | 50479,9 | - | 37,85 | 197662.4 | 98831.2   համայնք |
| 98831.2պետ.բյուջե |
|  | Եղվարդբնակավայրիֆուտբոլիմարզադաշտիվերանորոգում | քմ | 6000 | 350000 | 87500,0 |  | - |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիհանգստիգոտուկառուցում | քմ | 10000 | 228165,1 | 45633,0 | 1500 | 230442.6 | 162392.6  համայնք |
| 68050.0  պետ բյուջե |
|  | Եղվարդբնակավայրիոռոգմանցանցիվերանորոգմանծրագրիներդրում |  |  | 3300,0 | - |  |  |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիոռոգմանջրատարներիվերանորոգում | հատ |  |  |  | 12 | 756,0 | համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրի N 2 մանկապարտեզիհիմնանորոգում | քմ | 976,8 | 352640 | 70528,0 |  | - |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիհոգեհանգստիշենքիկառուցում | քմ | 480 | 55460,0 | - |  | - |  |
|  | ԵղվարդբնակավայրիՀՄՊԶհուշահամալիր-թանգարանիկառուցում | քմ | 90 | 24601,1 | 24601,1 |  | - |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիկոյուղագծերիկառուցում | գծմ | 1400 | 35000,0 | 5274,0 |  |  |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիթաղամասերիգազաֆիկացում | գծմ | 1900 | 28163,3 | - | 622,9 | 7079,5 | համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիինքնահոսջրամ.խողովակաշարիկառուցում | գծմ | 4000 | 110000,0 | - |  | - |  |
|  | Զովունիբնակավայրիերաժշտականդպրոցիկապիտալվերանորոգում |  |  | 20300,0 |  |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում | քմ |  | 244000,0 | 46000,0 | 14498 | 128771,4 | համայնք |
|  | Զովունի բնակավայրի ճան. փոս.նորոգում | քմ | 2500 |  |  | 6608 | 27213,6 | համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիոռոգմանցանցիհիմնանորոգումևվերակառուցում |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիֆուտբոլիմարզադաշտիկառուցում |  |  | 140000,0 | 35000,0 |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիհուշարձանիվերանորոգում |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիմի շարք փողոցների կոյուղագծի կառուցում | գծմ |  |  |  | 2558 | 239274.9 | 107682.5  համայնք |
| 131592.4  պետ.բյուջե |
|  | Զովունիբնակավայրիեկեղեցունախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիկազմմանաշխատանքներիավարտ |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիգազաֆիկացում |  |  | 142000,0 | 20000,0 |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիլուսավորությանցանցիվերանորոգում |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Զովունիբնակավայրիլուսավորությանցանցիընդլայնում | կմ |  | 56000,0 | 11000,0 | 2,8 | 10072,3 | համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիշախմատիդպրոցիգույքիապահովում |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Զորավանբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում |  |  | 45000,0 | 10000,0 |  | - |  |
|  | Զորավանբնակավայրիմշակույթիտանմասնակիվերանորոգումևգույքովապահովում | քմ | 1607,2 | 13000,0 | 3000,0 |  | - |  |
|  | Զորավանբնակավայրիմանկապարտեզի 2-րդմասնաշենքիհիմնանորոգում | քմ | 546,8 | 24000,0 |  |  | 6220,0 | համայնք |
|  | Զորավանբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 6 | 6000,0 |  |  |  |  |
|  | Զորավանբնակավայրիոռոգմանփակխողովակաշարիանցկացմանծրագրիներդրում |  |  | 10200,0 |  |  |  |  |
|  | Զորավանբնակավայրիոռոգման ջրագծիկառ. ծր. | կմ | 6 | 20000,0 | 20000,0 | 1,245 | 24265,0 | համայնք |
|  | Բուժականբնակավայրիմշակույթիտանկապիտալվերանորոգում | քմ | 242 | 12000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիվարչականշենքիվերանորոգում | քմ | 144 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիմարզադաշտիվերանորոգում |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիմարզադաշտիգույքիապահովում |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիհանդիսությանսրահիգույքիապահովում |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիմանկապարտեզիշենքիվերանորոգում | քմ | 1400 | 8000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիփողոցներիբարեկարգում | կմ | 2.3 | 80000,0 | 20000 | 1.5 | 270824.5 | 148953.5  համայնք |
| 121871.0  պետ.բյուջե |
|  | Բուժականբնակավայրիփողոցայինլուսավորությանանցկացում |  |  | 30000,0 | 10000,0 |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիհակակարկտայինկայանիկառուցում |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 10 | 100000,0 | 25000 |  |  |  |
|  | Բուժականբնակավայրիխմելուջրագծիհիմնանորոգում | կմ | 3 | 28000,0 | 8000,0 | 1.386 | 17344,8 | համայնք |
|  | Բուժականբնակավայրիկոյուղագծիհիմնանորոգում | կմ | 1 | 15000,0 |  |  | - |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիմշակույթիտանկապիտալվերանորոգում | քմ |  | 30000,0 | 10000,0 | 782 | 153920,7 | 107744.5  համայնք |
| 46176,2  պետ.բյուջե |
|  | Արագյուղբնակավայրիփողոցներիասֆալտապատում | կմ | 0.5 | 20000,0 |  |  |  |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիփողոցայինլուսավորությանանցկացում |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիվարչականշենքիվերակառուցումհանդիսություններիսրահիևմանկապարտեզի |  |  | 25000,0 | 10000,0 |  |  |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիխմելուջրագծիներտնտեսայինցանցիվերանորոգում | կմ | 5 | 15000 | 5000,0 |  |  |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 6 | 15000 | 3500,0 |  |  |  |
|  | Արագյուղբնակավայրիոռոգմանցանցիկառուցում |  |  | 20000 |  |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիկենտրոնականփողոցիասֆալտապատում | քմ | 2000 | 14000 |  |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիճանապարհներիխճապատում |  |  | 10000 |  |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիոռոգմանցանցիհիմնանորոգումևվերակառուցում |  |  | 15000 |  |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 3.5 | 35000 | 10000 |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիակումբիմասնաշենքիվերանորոգում |  |  | 4000 |  |  | 541,0 | համայնք |
|  | Սարալանջբնակավայրիլուսավորությանցանցիկառուցում |  |  | 5000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | Սարալանջբնակավայրիվարչականշենքիվերանորոգում |  |  | 500,0 |  |  |  |  |