Հավելված

Նաիրի համայնքի ավագանու

 մարտի 10-ի N 27 որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Չափիմիա-վորը** | **Ծրագրիքանա-կական** | **Ծրագրիարժեքը** | **2021թ** | **2021թ. փաստացի** | **Ծրագրիֆինանսա-վորմանաղբյուրները** |
| **ծավալը** | **(հազ. դրամ)** |  | **Ծավալ** | **Գումար** |  |
|  | Եղվարդքաղաքիբազմաբնակարանշենքերիտանիքներիկապիտալվերանորոգում | քմ | 9620 | 231380,9 | 46277,0 |   | - |   |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում | քմ | 6000 | 337996,0 | 62067,0 |  641 | 16867,9 |  համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրիճան. սղոց.ասֆ. խճ.  | քմ |  |  |  | 27500 | 61058,1 |  համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրի ճան. փոս. նորոգում | քմ | 7500 |  |  | 6201 | 31685,4 | համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիարտաքինլուսավորություն | կմ | 5,7 | 50479,9 | - |  37,85 | 197662.4 |  98831.2 համայնք |
| 98831.2պետ.բյուջե |
|  | Եղվարդբնակավայրիֆուտբոլիմարզադաշտիվերանորոգում | քմ | 6000 | 350000 | 87500,0 |   | - |   |
|  | Եղվարդբնակավայրիհանգստիգոտուկառուցում | քմ | 10000 | 228165,1 | 45633,0 |  1500 | 230442.6 | 162392.6համայնք |
| 68050.0պետ բյուջե |
|  | Եղվարդբնակավայրիոռոգմանցանցիվերանորոգմանծրագրիներդրում |   |   | 3300,0 | - |   |  |   |
|  | Եղվարդբնակավայրիոռոգմանջրատարներիվերանորոգում | հատ |  |  |  | 12  | 756,0 |  համայնք |
|  | Եղվարդբնակավայրի N 2 մանկապարտեզիհիմնանորոգում | քմ | 976,8 | 352640 | 70528,0 |   | - |   |
|  | Եղվարդբնակավայրիհոգեհանգստիշենքիկառուցում | քմ | 480 | 55460,0 | - |   | - |   |
|  | ԵղվարդբնակավայրիՀՄՊԶհուշահամալիր-թանգարանիկառուցում | քմ | 90 | 24601,1 | 24601,1 |   | - |   |
|  | Եղվարդբնակավայրիփողոցներիկոյուղագծերիկառուցում | գծմ | 1400 | 35000,0 | 5274,0 |   |  |  |
|  | Եղվարդբնակավայրիթաղամասերիգազաֆիկացում | գծմ | 1900 | 28163,3 | - |  622,9 | 7079,5 |  համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիինքնահոսջրամ.խողովակաշարիկառուցում | գծմ | 4000 | 110000,0 | - |   | - |   |
|  | Զովունիբնակավայրիերաժշտականդպրոցիկապիտալվերանորոգում |   |   | 20300,0 |   |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում | քմ |   | 244000,0 | 46000,0 | 14498  | 128771,4  |  համայնք |
|  | Զովունի բնակավայրի ճան. փոս.նորոգում | քմ | 2500 |  |  | 6608 | 27213,6 |  համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիոռոգմանցանցիհիմնանորոգումևվերակառուցում |   |   | 3500,0 |   |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիֆուտբոլիմարզադաշտիկառուցում |   |   | 140000,0 | 35000,0 |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիհուշարձանիվերանորոգում |   |   | 2000,0 |   |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիմի շարք փողոցների կոյուղագծի կառուցում | գծմ |  |  |  | 2558 | 239274.9 | 107682.5համայնք |
| 131592.4պետ.բյուջե |
|  | Զովունիբնակավայրիեկեղեցունախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիկազմմանաշխատանքներիավարտ |   |   | 8000,0 |   |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիգազաֆիկացում |   |   | 142000,0 | 20000,0 |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիլուսավորությանցանցիվերանորոգում |   |   | 2000,0 |   |   |   |   |
|  | Զովունիբնակավայրիլուսավորությանցանցիընդլայնում |  կմ |   | 56000,0 | 11000,0 | 2,8  | 10072,3  |  համայնք |
|  | Զովունիբնակավայրիշախմատիդպրոցիգույքիապահովում |   |   | 1000,0 |   |   |   |   |
|  | Զորավանբնակավայրիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում |   |   | 45000,0 | 10000,0 |   | - |   |
|  | Զորավանբնակավայրիմշակույթիտանմասնակիվերանորոգումևգույքովապահովում | քմ | 1607,2 | 13000,0 | 3000,0 |   | - |   |
|  | Զորավանբնակավայրիմանկապարտեզի 2-րդմասնաշենքիհիմնանորոգում | քմ | 546,8 | 24000,0 |   |   | 6220,0 |  համայնք |
|  | Զորավանբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 6 | 6000,0 |   |   |   |   |
|  | Զորավանբնակավայրիոռոգմանփակխողովակաշարիանցկացմանծրագրիներդրում |   |   | 10200,0 |   |   |   |   |
|  | Զորավանբնակավայրիոռոգման ջրագծիկառ. ծր. | կմ | 6 | 20000,0 | 20000,0 | 1,245  | 24265,0 |  համայնք |
|  | Բուժականբնակավայրիմշակույթիտանկապիտալվերանորոգում | քմ | 242 | 12000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիվարչականշենքիվերանորոգում | քմ | 144 | 1000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիմարզադաշտիվերանորոգում |   |   | 1500,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիմարզադաշտիգույքիապահովում |   |   | 1000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիհանդիսությանսրահիգույքիապահովում |   |   | 8000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիմանկապարտեզիշենքիվերանորոգում | քմ | 1400 | 8000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիփողոցներիբարեկարգում | կմ | 2.3 | 80000,0 | 20000 | 1.5  |  270824.5 |  148953.5համայնք |
| 121871.0պետ.բյուջե |
|  | Բուժականբնակավայրիփողոցայինլուսավորությանանցկացում |   |   | 30000,0 | 10000,0 |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիհակակարկտայինկայանիկառուցում |   |   | 5000,0 |   |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 10 | 100000,0 | 25000 |   |   |   |
|  | Բուժականբնակավայրիխմելուջրագծիհիմնանորոգում | կմ | 3 | 28000,0 | 8000,0 | 1.386 | 17344,8 |  համայնք |
|  | Բուժականբնակավայրիկոյուղագծիհիմնանորոգում | կմ | 1 | 15000,0 |   |   |  - |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիմշակույթիտանկապիտալվերանորոգում |  քմ |   | 30000,0 | 10000,0 | 782  | 153920,7 |  107744.5համայնք |
| 46176,2պետ.բյուջե |
|  | Արագյուղբնակավայրիփողոցներիասֆալտապատում | կմ | 0.5 | 20000,0 |   |   |   |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիփողոցայինլուսավորությանանցկացում |   |   | 7000,0 |   |   |   |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիվարչականշենքիվերակառուցումհանդիսություններիսրահիևմանկապարտեզի |   |   | 25000,0 | 10000,0 |   |   |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիխմելուջրագծիներտնտեսայինցանցիվերանորոգում | կմ | 5 | 15000 | 5000,0 |   |   |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 6 | 15000 | 3500,0 |   |   |   |
|  | Արագյուղբնակավայրիոռոգմանցանցիկառուցում |   |   | 20000 |   |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիկենտրոնականփողոցիասֆալտապատում | քմ | 2000 | 14000 |   |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիճանապարհներիխճապատում |   |   | 10000 |   |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիոռոգմանցանցիհիմնանորոգումևվերակառուցում |   |   | 15000 |   |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիգազաֆիկացում | կմ | 3.5 | 35000 | 10000 |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիակումբիմասնաշենքիվերանորոգում |   |   | 4000 |   |   |  541,0 |  համայնք |
|  | Սարալանջբնակավայրիլուսավորությանցանցիկառուցում |   |   | 5000,0 | 1000,0 |   |   |   |
|  | Սարալանջբնակավայրիվարչականշենքիվերանորոգում |   |   | 500,0 |   |   |   |   |